2021年6月７日月曜日

E4　チーム名：村人

記録者：野村 昌俊

議事録

【本日の内容】

①質問要望等　9:00～

②クラス、チームミーティング 10:10～10:30

・画面遷移図・外部設計・機能一覧の進捗確認・今日の進行について

・管理ページの制作について

③内部設計（座学） 10:30～11:30

・外部設計と内部設計の違いについて

・内部設計の進め方

・クラス分割とＭＶＣ

・ファイル構成一覧表・クラス設計書について

④外部設計（実践） 11:30～15:00　※チームによる

・【外部設計】管理ページの作成　– 担当：今埜

・【画面遷移】管理ページの追加　–　担当：野村

・【機能一覧】各項目・機能面・機能概要の追加 – 担当：渡辺

・【外部設計】ログインページの作成 – 担当：飯塚

・【外部設計】プロフィールの作成 – 担当：薗

⑤内部設計（実践） 15:00～17:00　※チームによる

・【外部設計・DB定義】関連チェック　– 担当：今埜・飯塚

・【ファイル構成】必要ファイルの洗い出し　–　担当：薗・渡辺

・【画面遷移】3ファイル追加 – 担当：野村

⑥外部設計書レビュー

⑦内部設計書レビュー（作成ファイル一覧のみ）

　※内部設計書はレビューが重要でなく、チーム内での把握が最重要

【完成書類】

・要件定義書　06/04　完成(仮)

・画面遷移図　06/07　完成(仮)

・外部設計書　06/07　完成(仮)

・機能一覧　　06/07　完成(仮)

・DB定義書　06/07　一部見直し予定　進捗80％

・ファイル構成　06/07　共通ファイル記入済　進捗40％

【明日の内容】

・質問要望等　9:00～

・プログラミング（座学） 10:30～12:00

・外部設計とDB定義書の関連の見直し

・ファイル構成一覧表の作成(継続)