2021年6月14日月曜日

E4　チーム名：村人

記録者：野村 昌俊

議事録

【本日の内容】

1. 質問要望等　9:00～9：15
2. クラス、チームミーティング 09:15～09:35

・DBの見直し

・本日の作業確認

・不明点・不安な点の聞き出し　など

③　内部設計（実践） 9:35～17:00

・DB見直しに伴う変更点の確認

・仮データの構成の再組み立て・確認　など

④プログラミング（実践） 10:00～17:00

・個別投稿ページの作成 – 担当：今埜

・検索ページの作成・各DAOの見直し –　担当：野村

・ログイン→各ページ→ログアウト構成・確認 – 担当：渡辺

・ログインページの作成・メインページとの接続打合せ・確認 – 担当：飯塚

・プロフィールページの作成 – 担当：薗

【修正点】

・DBの見直し　→　まだプロフィールの画像添付等もあるので今後変更予定あり

【実装済】

・ログイン機能

・ログイン→各種ページ→ログアウト　の画面遷移確認

【未実装】

・メインページにてDBを参照して結果を出力（DAO作成中）

・検索ページのDB参照して結果を出力（DAO作成済・JSPとサーブレット作成中）

・個別投稿ページのファイル添付機能(サーブレット作成中)とDB書込(DAOI作成中)

・プロフィールページの画像添付+編集機能(DAO作成済・JSPとサーブレット作成中)

・全体投稿ページ（JSP仮作成済・その他作成中）

【優先順位】

〇　①ログイン機能

〇　②各ページへの移動

×　③個別投稿のDB書き込み

×　④検索のDB読み出し

×　⑤メインページの各種出力

△　⑥プロフィールの表示・編集機能

×　⑦プロフィールへ個別投稿の割り付け

×　⑧全体投稿ページの実装

×　⑨テスト環境の構築