2021年6月21日月曜日

E4　チーム名：村人

記録者：野村 昌俊

議事録

【本日の内容】

1. 質問要望等　9:00～9：30
2. クラス、チームミーティング 09:30～09:50

・本日の作業確認

・資料の見直し　・DBサンプルの見直し　など

③　内部設計（実践） 9:50～17:00

・変更した部分の資料見直し　など

④プログラミング（実践） 10:00～17:00

・個別投稿ページの作成 – 担当：今埜

・管理・検索・プロフィールページの作成 –　担当：野村

・ログイン→メインページの変数渡し確認 – 担当：渡辺

・資料の見直し、DBサンプルの見直し – 担当：飯塚

・発表資料PPの作成 – 担当：薗

【修正点】

・DBサンプルの見直し　→　HTMLのタグを<>半角から＜＞全角へ見直す

【実装済】

・ログイン→メインページ　共通ID（ac\_id）の引き継ぎの成功

・管理ページのモーダルウィンドウにて質問公開・非公開の設定

・メインページにてDBを参照して結果を出力

・個別投稿による複数ファイルのアップロード

・発表資料の骨組みの作成

【未実装】

・検索ページの組み合わせ検索の対応（DAOの見直し）

・個別投稿ページのD＆Dにてファイル添付機能

・プロフィールページの画像添付+編集機能(DAO作成済・JSPとサーブレット作成中)

【優先順位】

〇　①ログイン機能

〇　②各ページへの移動

△　③個別投稿のDB書き込み

△　④検索のDB読み出し

△　⑤メインページの各種出力

△　⑥プロフィールの表示・編集機能

×　⑦プロフィールへ個別投稿の割り付け

削　⑧全体投稿ページの実装

×　⑨テスト環境の構築